필독 	1. 온라인 작성 - 신청서, 요약서

2. 온라인 첨부서류 – 사업계획서, 사업비양식, 사업자등록증, 재무상태표, 손익계산서, 납세증명서, 기타 증빙(MOU, LOI 등)

3. 파란색 글씨로 된 설명글은 해당 프로젝트에 맞게 작성 후 모두 삭제할 것

타당성조사 사업계획서

(프로젝트명 : 예시-인니, 일산 330톤 백판지 공장/우즈벡, 노후발전소 성능진단

- 2026년 00월

| 신청기업명 (공동수행사명) | A사 B사 / C사(공동수행) |
| --- | --- |
| 사업 책임자 | ㈜A사 대표이사 홍 길 동 |

목                차

1.0	   프로젝트의 개요 및 추진경위

2.0	   발주처의 개요, 관계 및 추진능력

3.0	   프로젝트 추진계획

4.0	   기술 적용 계획 / 기술, 품질 및 가격경쟁력

5.0	   프로젝트 소요자금 및 조달계획

6.0	   타당성조사(성능진단) 계획

7.0	   타당성조사(성능진단) 내역

8.0	   수출 파급효과

9.0    발주국 및 발주처에 미치는 영향 및 파급효과

10.0   신청업체, 공동수행사의 F/S 수행능력, 프로젝트 수행능력, 실적 등

11.0   외주용역기관

12.0   첨부자료

1) 사업비 내역서(종합/인건비/경비/외주용역비 세부내역) - EXCEL 자료

2) MOU, LOI, Letter 등 (플랜트 공정설비는 발주예상기관의 의향서 등)

3) 합작투자사업 또는 해외투자사업일 경우 투자주체의 투자의향서 (플랜트산업협회 앞으로 공문형식의 1장 제출)

4) 회사소개서(발주처, 신청업체, 공동수행사), 프로젝트 수행실적, 공정설비 납품실적, 공동수행사간 업무협약서 등

5) 기타 프로젝트 관련자료

1.0   프로젝트 개요 및 추진경위

1.1  프로젝트 명 : 인도네시아, 일산 330톤 백판지 공장 / 태국, 농수산물 가공설비 / 우즈벡 노후발전소 성능진단 등

• 프로젝트 개요

- 품질이 우수한 백판지 생산 공장이 없는 인도네시아 현지에 주정부 및 현지 민간업체의 투자와 당사의 우수한 기술력을 바탕으로 일산 330톤 백판지 공장을 신축하는 프로젝트

• 사업 추진방식 : 단순 EPC사업, 합작 투자사업, 해외 투자사업(BOT 등), 공정설비 중 택1

(그 외 방식은 직접기재)

•	프로젝트 입찰방식 : 수의계약, 제한경쟁입찰, 공개경쟁입찰 중 택1 (그 외 방식은 직접기재)

•	국가 및 지역 : 인도네시아, 자카르타

•	예상 발주처    : ABCD Company

•	예상 발주시기  :  2027. 3월  (조사수행 후 발주처로부터 수주예상시기)

•	예상 발주금액  : 총 US$ 82,300,000    (5.1항  프로젝트 자금소요계획의 내용과 일치시킬 것)

•	부지면적(Land Area)          :  300,000 m2

•	건물면적(Building Area)        :  50,000 m2

•	생산 규모(Production Capacity)  :  330톤/day

•	건설(공사)기간  :  2018. 5 ∼ 2019. 4 (12개월)

• 기 타 :

1.2  추진 경위 (발주처 방문, 협의사항 등 프로젝트 추진사항을 구체적으로 서술)

•	인도네시아는 인구나 경제규모로 판단하기에, 어느 정도의 제지공업이 활발하게 이루어 졌어야 하는 것으로 예측이 되나, 실제 많은 량의 종이를 해외로부터 수입하여 사용하고 있음. 2005년도 기준으로 전체 소비량 100만톤에 자체 생산량은 50만톤으로 자급률이 약 50%정도에 머물고 있음.

•	이미 사업주는 인도네시아 정부로부터 사업승인을 받고 제지설비를 공급할 수 있는 업체를 물색하던 중 당사가 기 설치하여 운영되고 있는 제지공장의 사주를 접촉하여 당사를 소개 받고 추진하게 되었음.

당사는 수차례 현지방문하여 공장 후보지, 주변 인프라 등을 조사한 결과 사업성이 있다고 잠정적으로 판단 되어 이를 사업주에게 알리고 이에 따라 사업주는 정식 타당성 검토를 당사에 의뢰하게 되었음.

2.0   발주처 개요, 관계 및 추진능력

- 2.1 발주처 명 :  (예상발주처에 대한 상세한 사항을 다음을 포함하여 기술)

•	발주처 종류 : (정부기관, 공기업, 공공기관 및 단체, 지방자치단체, 민간기업, 현지 협력사와의 JV 등)

•	주  소 :

•	대표자 :

• 자본금 :

• 매출액 :

• 신용등급 :

• 근로자 수 :

•	담당자(주 업무 상대방) : (필요시, 발주처 담당자와 연락이 가능하도록 정확하게 작성)

전화)                 팩스)                 e-메일 :

•	Home page : (홈페이지 유무가 발주처에 대한 신뢰도를 높이므로 기재요망)

• 기타 : (발주처를 신뢰할 수 있는 사항 등을 기술)

- 2.2 발주처와의 관계

•	발주처가 될 ABCD COMPANY 사는 인도네시아의 유력 기업으로 현재 펄프공장, 자동차 부품공장 등을 계열사로 소유하고 있음.

• ABCD사는 당사에 동 사업 참여를 요청하였으며 당사와 MOU를 체결하고, F/S 결과 타당성이 확인되면 동 프로젝트의 발주를 약속함.

- 2.3 발주처의 추진능력

• (국가적 정책적 사업, 기존사업 및 연관사업 실적, 본 사업의 추진의지, 소요재원 조달능력 등을 기술)

3.0   프로젝트 추진계획 (F/S 수행을 포함하여 최종 수주까지의 프로젝트 활동을 상세히 작성)

- 3.1 프로젝트 추진형태 (발주처가  본 사업을 추진하는 기본 구도를 그 동안 협의를 근거로 상세히 작성)

• 현지 법인(Joint Venture) 설립하고 투자자들의 자본을 투입할 예정

• 나머지 소요자금은 현지 금융기관을 통하여 발주처가 주도적으로 조달할 예정

• EPC Turn-key 형태로 발주예정이며 JV와 신청사 간 수의계약 예정

3.2 Feasibility Study 시행

• 수행방법, 발주처의 참여 및 지원 여부 등을 포함하여 작성

- 3.3 타당성조사 결과에 따라,

• 합작 투자 계약 (Joint Venture Agreement) 체결

• ABCD사의 자본금 불입 / 발주처에 Proposal 제출 등

• 금융회사 및 은행들과 필요 자금의 차입에 대한 협의 및 계약 체결 / 최종견적서, 입찰서 제출

• 공장 건설에 필요한 인도네시아의 각종 인허가 사항 및 승인 절차 수행

- 3.4 계약 체결

•	Joint Venture Company와 백판지 제조공장에 대한 EPC 계약 체결

•	Basic & Detail Engineering 실시

•	설비에 대해 국내외 업체에 발주

•	Joint Venture Company는 토목 및 공장 건물에 대하여 기본 설계자료 입수 후, 현지업체와 계약 체결

- 3.5 공장의 건설 및 제품에 대한 생산 전 마케팅 계획 (플랜트 공정설비는 생략가능)

•	공장 건설 및 생산

•	현지 협력사 000는 생산제품에 대한 사전 마케팅

- 4.0   기술 적용 계획(플랜트 프로젝트, 성능진단의 경우)  or  기술, 품질 및 가격경쟁력 (공정설비의 경우)

- 4.1 수주 추진기업의 기술확보

•	특허기술 등

•	범용기술 등

•	납품자격(PQ) 확보, 발주처 납품실적, 발주처가 우리나라와 추진실적 유무 (공정설비의 경우)

*상세자료는 “10.0 신청업체, 공동수행사의 F/S 수행, 프로젝트 수행능력 및 실적 등” 에 첨부 할 것.

- 4.2 기술적용 가능성

•	기술 및 가격경쟁력으로 국제 시장에 수주 가능한 사유 등

•	해당국가에 적용가능성 검토 등

• 해당 플랜트에 기술적용 가능성, 국제적 품질수준 확보, 가격 경쟁력 확보 여부 등 (공정설비의 경우)

- 4.3 공정도(Process Flow Diagram)

• 구체적인 생산공정을 설비공정흐름도, Lay out, 예비 P&ID 등을 첨부하여 공정서술.

• 전체공정 중 해당공정 표기하고, 해당공정을 상세서술(공정설비의 경우)

(예시)

- 4.4 주요설비 LIST

| 주 요 설 비 | 주요기자재 | 수량 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 두유분 제조공정설비 | 계량설비.선별기.탈피기.분할기.싸이클론 가열장치.마쇄기.분리기.살균기.탈기기.응축기.균질기.농축기.건조기.포장기 | 1식 | 00테크 |
| 쌀전분 제조공정설비 | 도정기.침지설비.분쇄기.사별기.알카리처리시설.분리기.수세시설.중화처리시설.세척기.탈수기.건조기.포장기 | 1식 |  |
| 야채 및 과일분말주스 공정설비 | 선별기.세척기.오존살균기.분쇄기.압착기.산균기.농축기.건조기.포장기 | 1식 |  |
| 부산물 처리공정설비 | 건조설비.폐수처리설비 | 1식 |  |
| 전기설비 | 수배전설비.MCC판넬.계장설비.계측설비 | 1식 |  |

5.0   프로젝트 소요자금 및 조달계획 (타당성조사의 소요자금이 아님)

5.1 소요자금

[단위: USD]

| Cost Items | Amount |
| --- | --- |
| • Pre Development Cost | 1,500,000 |
| • Land Cost | 3,000,000 |
| • Interest During Construction Period | 650,000 |
| • EPC Cost(Engineering, Procuremert, Construction & Commissioning) <플랜트 공정설비의 경우> • Engineering, Procurement 또는, • Engineering, Procurement, Erection & Commission 또는, • Procurement, Erection & Commission 등 | 82,300,000 |
| • Initial Working Capital | 7,550,000 |
| • Total | 95,000,000 |

•	총 소요자금 중 예상 발주금액은 토지, 건물 비용, 이자, 초기자금 등을 제외하고 약 82.3백만불로 추정됨

5.2 조달계획 (확인되지 않더라도 계획을 추정)

[단위: USD]

| *자금조달 주체 : 발주처 / 한국(신청∙주관사 또는 공동수행사 등)/ 기타 자 금 원 | 금 액 | % | 조달방법 또는 계획 |
| --- | --- | --- | --- |
| • 자기자본 - 발주처 - 지방정부 | 28,500,000 | 30 | - 발주처 15%, 신청∙주관사 5%, 공동수행사 5% - 현지 지방정부5% - 전략적 투자자 또는 재무적 투자자 등 - 발주처 자제자금 100% (플랜트 공정설비의 경우 예) |
| • 타인자본 - 현지 금융회사 | 66,500,000 | 70 | - 상업금융/현지금융 조달, 공공금융/수출금융/지원정책, 프로젝트 파이낸싱과 같은 재원조달방법 등 구체적으로 명시 |
| 총 계 | 95,000,000 | 100 |  |

6.0   타당성조사 계획

6.1 수행 조직 (참여조직 전체를 공동수행사를 포함하여 작성)

*플랜트 공정설비는 해당 내용에 맞게 수정.

# 000주식회사

홍 길 동 대표이사

# 000주식회사(공동수행사)

허 균 대표이사

000㈜

장보고 전무

## MES Corporation

이순신 상무

## 인도네시아

ABCD CO.

## 용역 업체

(00엔지니어링)

000㈜

강감찬

#### 000㈜

김철수

- 공장 Basic concept

결정

- 생산 공정 수립

- 각 생산 Section별

원료 balance 수립

- 에너지 원단위 수립

- 각기계 사양 수립

- Vendor들과 기술

meeting및 가격협의

- 생산 및 판매계획 수립

- 인원 투입 계획 수립

- 전체 공정도 작성

- F/S 내용 및 일정 총괄 - Project concept 결정

- 예상 투자자들에게

투자설명 및 유치

- 자금계획 수립

- 은행들과 차입금 관련

협의

- Malaysia현지 Market

survey 총괄

-Regulation study

-Environmental Impact study

-Utility unit price survey

- Site survey

-Market study

-Etc….

- 투자에 따른 수익성 검토

- 제반 F/S 자료 검토 및 확인

- 투자에 따른 위험성 검토

- F/S에 대한 검토 및 국제규격으로 작성, 확정

- 세부 소요자금

계획수립

- 차입은행과의 협의

- 세부 수,출입 업무

- 기자재 Vendor와

가격 협상

6.2 참여인원 (인건비 계상 인원과 일치)

| 소속 | 직급 | 성명 | 담당 업무 | 등급 | 주요 경력 (학력, 경력, 국가공인자격) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주관사명 | 대표 | 이순신 | - 사업 총괄 (사업책임자) | 책임연구원 | 한국대 기계과 학사, 한국기계10년, 대한기계 10년 |
|  | 이사 | 홍길동 | - 대내외 협의 - 실무 총괄 (금액 산정 총괄) | 책임연구원 | 국제대 산업기계과 석사, 한국기계 10년, 대한기계 5년, OO기술사 |
|  | 부장 | 김철수 | - 현지 환경 및 시장 조사 | 연구원 | 영국대 기계과 학사, 한국기계 3년, 대한중공업 5년 등 |
|  | 과장 | 김이박 | - 타당성조사 사업비 편성 및 관리 | 연구보조원 | 미국대 화공과 학사, 한국기계 5년 등 |
| 공동수행사1 | 부장 | ooo | - 구매 총괄 (금액 산정) | 연구원 | 한국대 영문학 학사, ABC중공업 15년 |
|  | 과장 | ooo | - 구매 리스트 작성 | 연구보조원 |  |
|  | 대리 | ooo | - 건설 총괄 (금액 산정) | 연구보조원 |  |
|  | 사원 | ooo | - 현지 환경 및 시장 조사 | 보조원 |  |
| 공동수행사2 | 과장 | xxx | - 설계 총괄 (금액 산정) | 연구보조원 |  |
|  | 대리 | xxx | - 상세 설계 및 도면 작성 | 연구보조원 |  |
|  | 사원 | xxx | - 물량 산출 | 보조원 |  |

* 참여인원 등급은 첨부파일 "사업비 양식 엑셀자료" (인건비Sheet)를 참조하여 작성

* 회사명은 근로소득원천징수가 되는 회사명을 기입할 것.

6.3 수행 일정 (첨부. 사업비 양식(엑셀자료)의 참여인원의 참여개월과 일치할 것.)

* 수행 일정은 타당성 분석의 항목인 환경분석, 시장분석, 기술분석 및 재무분석 등과 관련한

세부 항목의 수행 일정을 차트나 표 등의 방법으로 일정을 표시.

| 과 제 (해당 플랜트 또는 공정설비 프로젝트에 맞게 내용을 수정하여 작성) | 수 행 기 간(월) 4 5 6 7 8 10 |
| --- | --- |
| 1. 현장조사 및 발주처와 협의 2. 경제적 타당성조사 / 경제성조사 - 시장조사 및 투자환경 조사 - 생산비용산정에 필요한 자료수집 - 노동조건 등 조사 - 총 투자비 산정 - 투자 및 재무분석 / 가격경쟁력 - 금융조달계획 등 3. 기술적 타당성조사 / 기술조사 - 공장 기본계획 결정 - 생산공정(Process Flow Diagram) 수립 - 유틸리티 소모량 산정(전력, 용수, 스팀 등) - 주요설비 사양 수립 - Vendor들과 기술협의 - 생산 및 회사 운영인력 산정 |  |

6.4 프로젝트 위치(공장 위치)

•	공장의 입지조건을 감안하여 제품의 수요가 가장 많은 인도네시아 수도인 Jakarta에서 약 150km떨어지고 배후에 고속도로를 갖고 있으며, 공업용수가 풍부한 지역 A지역 예정.

•	EPC 사이트인 UAE 아부다비 0000 현장 (플랜트 공정설비의 경우 예시)

<구글 등 인터넷이용 또는 지도이미지 등 첨부>

- 7.0   타당성조사  내역

•	조사 기간 :  2026. 00. 00~ 2026. 00. 00 (n개월)(비용인정은 신청시점부터 가능)

•	조사 비용  (총 사업비에 대한 정부지원금 비율은 중소기업 75%, 중견기업 및 대기업은 50% 이내)

[단위:원]

| 구 분 | 현 금 | 현 물 (인건비) | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정부지원금 | 75,000,000 | - | 75,000,000 |
| 민간부담금 | 20,000,000 | 5,000,000 | 25,000,000 |
| 총 비 용 | 95,000,000 | 5,000,000 | 100,000,000 |

<현물출자 내역>

| 구 분 | 출자금액(원) | 주요출자 내용 |
| --- | --- | --- |
| 인건비 | 5,000,000 | 타당성조사 직접수행 인건비 (11명) |

* 세부내역은 사업비 내역서 참조 (금액은 'Sheet 1. 종합'의 상단 "요약" 금액 기재)

•	사업책임자 및 담당자

| 회사명 | 역할 | 직위 | 성명 | Tel. | 휴대전화 | E-mail | 근무지 주소 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주관사명 | 사업책임자 | 대표이사 | 홍길동 | 02-0000-0000 | 010-0000-0000 | m******g@naver.com | 서울 강남 역삼 757-7 동남빌딩 705호 |
| 주관사명 | 사업담당자 | 과장 | 강감찬 |  |  |  | 상동 |
| 공동수행사명 | 담당자 | 부장 |  |  |  |  |  |

(사업담당자는 담당부서장(차부장급) 및 실무연락직원 2명 정도 기재할 것)

8.0   수출 파급효과

- 8.1 수출 파급효과

•	제지설비의 상당 부분이 국산화가 가능하여 기계 및 설비비의 약 70%정도의 국산 기자재가 수출될 수 있으며, 현지 기술지도 등과 관련한 비용을 합하면 그 비율이 더 높아질 것으로 예상됨.

- 외화가득률(%) :  70%  (외화가득률이란? : 상품수출가액에서 수입원자재 가액을 뺀 금액 / 상품수출가액)

- 8.2 국내조달 가능 품목 및 예상금액

[단위:USD]

| 주요 기자재명 | 예상금액 | 점유율(%) | 비고(예상업체) |
| --- | --- | --- | --- |
| 열교환기 | 2,000,000 | 40% |  |
| 히터 | 1,000,000 | 20% |  |
| 펌프 | 500,000 | 10% |  |
| 외화가득 총계 | 3,500,000 | 70% |  |

- 8.3 후속 연관프로젝트 가능성

•	본 프로젝트의 Feasibility Study는 말레이시아, 태국, 필리핀 등 인근 동아시아 국가들의 프로젝트에 활용가능성이 큼.

•	동아시아 국가들은 현재 제지산업이 발당하지 못하여 외국으로부터 완제품을 수입하고 있는 실정이라 제지 플랜트 시장이 밝음.

- 8.4 관련산업 촉진 등 기타 파급효과

•	인구 및 산업화로 날로 늘어만 갈수 밖에 없는 종이소비량의 증가는 결국은 폐지를 유발시키며, 이를 효과적으로 재생 사용할 수 있는 환경 재생산업이 없다면 소각이나 매립 아니면 거리의 쓰레기로 되어 환경오염을 일으킴

•	특히, 모든 종이는 나무를 벌채하여 펄프를 만들고 이를 사용하여 종이를 만들므로 이는 산림을 황폐화 시키는 주범이므로, 폐지를 이용하여 종이를 재생산하는 산업이야말로 적극 추진해야 할 프로젝트임.

•	종이는 특히, 백판지는 내용물을 보호하는 내구성뿐만 아니라, 인쇄를 통하여 그 내용물을 화려하게 광고하는 전시효과가 있음. 그래서, 모든 종이는 어떠한 방식이던지 인쇄과정을 통하게 되어 있고, 현재는 이 분야가 많은 발전을 이루고 있다.

•	그러나, 현재 인도네시아에는 제품내용에 맞는 인쇄를 위한 종이 도공시설을 갖춘 제지공장이 없으므로 도공종이 생산 업체와 인쇄업체간의 긴밀한 상호 협조를 바탕으로 한 공동의 기술 발전을 하기에는 미흡.

•	도공 종이생산업체와 인쇄업체간 긴밀한 상호 협조가 이루어 지면 인도네시아에서 보다 화려하고 미려한 인쇄물을 생산하는데 많은 도움이 됨.

- 9.0   발주국 및 발주처에 미치는 영향 및 파급효과

- 9.1 프로젝트가 발주국에 미치는 영향 (플랜트 프로젝트의 경우)

•	본 프로젝트는 2003년도 기준으로 200,000 Ton으로 추정하는 백판지의 현지 소비를 100%를 외국으로부터 수입에 의존하고 있는바 이의 대체를 이룰 수 있음.

•	세계 각국과 마찬가지로 환경문제로 되고 있는 폐휴지의 회수사용을 함으로써 고지의 회수율을 높일 수 있어 친 환경적인 산업임. 현재 인도네사아에는 박스류의 고지를 원료로 사용하는 신문용지와 골판지 제조공장은 있으나, 잡고지류(고책, 잡지 및 혼합고지 등 분리수거가 힘든 고지)를 사용함으로 고지회수율을 현재 약 40%에서 5% 상승한 45%로 끌어 올릴 수 있음.

•	또한 인도네사아에는 종이에 보다 미려한 인쇄성을 부여하기 위한 도공설비가 없는 관계로 제지도공 기술 및 인쇄기술분야에 기술의 이전이 가능함.

•	 년간 20만 톤에 이르는 백판지의 수입량은 약 1억달러에 달하고 있으며 이를 인도네시아 자국 내에서 생산 시 막대한 외화를 절약 할 수 있을 것이다.  특히, 주원료인 고지를 회수 하여 사용함으로써 순 외화가득률이 매우 높은 생산 품목임.

9.1 전체 플랜트 생산성 증대 및 기여도 등 (공정설비 프로젝트의 경우)

•	당사의 백판지 재단설비 라인을 설치할 백판지 생산 공장의 현재 생산량은 일산 330톤이나 당사 설비 설치 시 일산 400톤까지 생산량이 증대 될 것으로 기대

- 9.2 해당 국가, 정부의 역할 (공정설비의 경우 생략가능)

•	인도네시아는 1997년 외환 이후 활발하게 해외로부터의 투자유치를 적극 유도하고 있으며, 특히 제조업부문은 더욱 그 지원을 강화하고 있음.

•	이러한 인도네시아 투자정책을 추진하고 있는 기관이 인도네시아산업진흥청(Indonesia Industrial Development Authority, IIDA)이며, 이미 IIDA로부터 KU는 공장 허가 및 장려정책에 대한 허가들을 이미 승인을 받았음.

10.0   신청업체, 공동수행사의 F/S 수행, 프로젝트 수행능력 및 실적 등

(발주금액 대비, 신청업체의 재무능력이나 시공능력 미흡 시, 본 사업의 수주 및 수행능력이 충분한 업체와 컨소시엄 구성 및 업무협정 체결 후 신청할 것)

•	신청업체, 공동수행사의 F/S수행 주요실적(해외, 국내)

•	신청업체, 공동수행사의 프로젝트 수행능력

•	신청업체(또는 EPC 수행할 공동수행사)의 주요실적(해외, 국내)

•	신청업체, 공동수행사의 유사 국내외 납품실적 등 (공정설비의 경우)

•	해당 PQ확보 여부 (공정설비의 경우)

•	신청업체의 신용도 (한기평, 한신평, 서울신용평가 등)

(실적, 능력 등은 간략히 작성 후, 12번 첨부항목에 첨부로 할 것.

예시 : 필리핀, 20MW 바이오매스 발전 타당성조사 등 5건 수행

베트남, 과일주스 생산공장(’09.11~’11.8) 등 5건 공사 실적)

- 11.0   외주용역 활용 계획(안)

- 1)	예정 외주용역 기관(회사)명 :

•	대표자 :

•	연락처 :

- 2) 외주용역 수행계획

•	금 액 :

•	대가지급 방법 : 계약 후 50% - 중간30% - 종료 후 20% (예시)

•	기 간 :

•	범위(용역 주요내용)

- 경제성분석 및 민감도 분석

- 현지 시장조사

- 타당성조사 보고서 작성

- 번역 및 국내외 해당 프로젝트 전문가 또는 기술자문 등

•	사유 : 현지 시장 정보 획득이 용이하고 재무분석 등 강점을 가지고 있음

- 3) 외주용역 계약서 첨부 (사전 계약체결 시 첨부)

12.0   첨부

1) 사업비 내역서(종합/인건비/경비/외주용역비 세부내역) - EXCEL 자료

2) MOU, LOI, Letter 중 1건 (플랜트 공정설비는 발주예상기관의 의향서 등의 문서)

3) 합작투자사업 또는 해외투자사업일 경우 투자주체의 투자의향서

*수신: 플랜트산업협회, 공문 Letter  head + F/S완료 후 사업성 있을 시 투자의향이 있다는 내용의 투자의향서 1장 제출

4) 회사소개서(신청 및 공동수행사), 프로젝트 수행실적, 공동수행사 간 업무협약서 등

5) 기타 프로젝트 관련자료 (공정설비의 경우 원청 프로젝트의 착수여부 관련 증빙서류 등 제출시 평점에 반영)